
[image: image1.wmf]





KOMMENTARER AVSEENDE UTGIFTSPROGNOS 3 FÖR 2005

Sammanfattning
Årets tilldelning enligt regleringsbrevet är 992 Mkr. Dessutom tillkommer anslagssparande om 946 Mkr, varav 100 Mkr har omdirigerats till regeringens förfogande. Totalt disponibelt belopp för 2005 är därmed 1838 Mkr. 

Det totala utfallet för de anslag som Energimyndigheten disponerar uppgår per 2005-03-31 till 215 Mkr. Helårsprognosen för dessa anslag beräknas till 1253 Mkr vilket är en minskning mot tidigare lämnad prognos med 30,5 Mkr medan  prognosen för 2006 sänks med 10 Mkr och 2007 är oförändrad. 
Sammanlagt har Energimyndigheten utestående åtaganden t.o.m. 2009 om 1493 Mkr. Av årets kvarstående disponibla belopp om 1622 Mkr är 1096 Mkr intecknade av utestående åtaganden.
Enligt regleringsbrevet ska Energimyndigheten redovisa utfall och prognos samt kommentera även de poster under anslag  35:2, 35:5 som inte disponeras av Energimyndigheten. Tar man hänsyn till dessa poster så uppgår prognosen för 2005 till 1 293 Mkr, 2006 till 1 116 Mkr och 2007 till 1 058 Mkr.
Prognoserna för 2005-2008 bygger på antagandet att begränsningsbeloppen för anslagssparandet från 2004 ändras till de av Energimyndigheten föreslagna beloppen.

Beslut i regleringsbreven

I regleringsbrevet  har Energimyndigheten erhållit två nya anslagsposter för 2005. Det är anslagspost 35.1.2 Förvaltningsanslag Energi-marknadsinspektionen om 68,5 Mkr och anslagspost 35:2.5 Administrations-kostnader för stöd avseende investering i energieffektivisering i offentliga lokaler om 3 Mkr. 
I regeringsbeslut 2005-04-07 har regleringsbrevet för Energimyndigheten ändrats. Omfördelning av medel från anslag 35:4 ap.1 stöd för marknadsintroduktion av vindkraft, har strukits. Det omfördelade beloppet på 56 Mkr kan nu disponeras.

Ändringen i regleringsbrevet omfattar 35:6 ap.2, vilket medför att anslagsposten inte kan disponeras av Vinnova. Därför redovisas anslagsposten inte i Energimyndightens prognos.

Denna prognos jämfört med tidigare prognos

Totalt för 2005 beräknas denna utgiftsprognos 3 till 1252 Mkr vilket är en minskning jämfört med tidigare utgiftsprognos 2 med 31,5 Mkr. Förändringarna kan hänföras till äldreanslag 02 35:2 ap. 4, konvertering av eluppvärmda fastigheter som anslutits till fjärrvärme, där prognosen minskas med 18 Mkr. Äldreanslaget 02 35:3, bidrag till investeringar i elproduktion för förnybara energikällor, utbetalades i huvudsak 2004. Huvudsakliga delen av anslaget kommer sannolikt inte att utbetalas under 2005. Här minskas prognosen med 5,5 Mkr till 1 Mkr. Ytterligare justeringar i prognosen finns på kommunal energirådgivning 2005, minus 5 Mkr och energipolitisk motiverade klimatinsatser, minus 2 Mkr.
Kommentarer anslag för anslag
Kommentarer per anslag är uppdelade på avsnitt 1, Anslag utförda på statsbudgeten och avsnitt 2, Anslag som är äldreanslag 2005. Kortfattade kommentarer lämnas avseende utfall under 2005 samt förändringar mot tidigare lämnad prognos 2005-2008. Uppgifterna om anslagsutfallet avser nivån per 31 mars 2005. 
1. Anslag uppförda på statsbudgeten

Förvaltningsanslaget 35:1

(Belopp i tkr)

Prognos 2005:
187 000
                 
Prognos 2006:  190 000

Förändring:

0

Förändring:       0
Utfall:

  41 104
Utgifterna på förvaltningsanslaget består av personalkostnader (ca 70 %), lokalkostnader (ca 5 %) samt övriga kostnader (ca 25 %). Övriga kostnader består bl.a. av kostnader för data, konsulter, tele, resor m.m. 

Anslaget är för 2005 uppdelat på två anslagsposter som Energimyndigheten disponerar; 35:1.1 Förvaltningskostnader Statens energimyndighet och 35:1.2 Förvaltningskostnader Energimarknadsinspektionen. De 187 Mkr som tilldelats 2005 fördelas med 118,5 Mkr på anslagspost 1 och 68,5 Mkr på anslagspost 2. Prognosen för 2005 är 187 Mkr vilket motsvaras av tilldelat belopp enligt regleringsbrevet. Tendensen är dock att anslagspost 1 är mer ansträngd än anslagspost 2. Prognos för 2006, 2007 och 2008 redovisas till 190 Mkr, 193 Mkr respektive 196 Mkr. Prognoserna bygger på nuvarande verksamhetsnivå på Energimyndigheten. 
Anslag 35:2 Insatser för effektivare energianvändning

Anslaget består av sex anslagsposter varav tre disponeras av Energimyndigheten, en av Konsumentverket, en av Boverket samt en som står till regeringens disposition
. Anslaget avser bidrag för kommunal energirådgivning, utbildning av och information till energirådgivare samt stöd till regionala energikontor. Anslaget avser även insatser för informationsspridning, utveckling och spridning av verktyg och metoder samt utbildning om energieffektiv teknik.

Prognos 2005:
124 000
Prognos 2006:
129 000



Prognos 2004:


Förändring:
   -5 000
Förändring:
  0
Utfall:
   14 143
Anvisade medel för 2005 är sammanlagt 166 Mkr varav Energimyndigheten disponerar 122 Mkr, Konsumentverket 11 Mkr, Boverket 27 Mkr och 6 Mkr står till regeringens disposition. Anslagssparande från 2004 är 32 Mkr. 
Prognoserna för 2005 är 124 Mkr vilket är en minskning gentemot tidigare prognos med 5 Mkr. De medel som inte förbrukas i år förskjuts till kommande år. Arbetet med treåriga beslut inom området förväntas leda till att insatserna 2006 och 2007 uppgår till 129 Mkr. Detta påvisas i utestående åtaganden som för perioden 2005- 2008 uppgår till 174 Mkr. Om hänsyn tas till Konsumentverkets anslagspost blir prognosen för 135 Mkr för 2005 och 139 Mkr för 2006 och 2007.  Prognosen för 2008 beräknas till 21 Mkr vilket motsvaras av det beräknade anslagssparandet.

Anslag 35:3 Teknikupphandling och marknadsintroduktion
Anslaget består av fyra anslagsposter varav Energimyndigheten disponerar en, Boverket två och en post står till regeringens förfogande. Anslaget avser bidrag till teknikupphandling för att utveckla och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden samt kompletterande stöd till marknadsintroduktion av energieffektiv teknik.

Prognos 2005:
95 000
Prognos 2006:
90 000

Förändring:
0
Förändring:
0


Prognos 2004:


Utfall:
  7 257
Anvisade medel för 2005 är 57 Mkr och anslagssparandet är 80 Mkr. Sammanlagt uppgår utestående åtaganden t o m 2008 till 116 Mkr. Prognos för 2006, 2007 och 2008 beräknas till 90 Mkr, 65 Mkr respektive 2 Mkr.
År 2005 finansieras inom anslaget ett antal specificerade poster som bebyggelsestatistik och byggnaders energiprestanda, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG. Det är viktiga områden men de tar en stor del av anslaget, vilket innebär att kvarstående medel för huvuduppdraget närmare bestämt att finansiera teknikupphandling och marknadsintroduktion blir begränsat. Följdverkningen blir att ett stort antal planerade aktiviteter kring energieffektivisering i byggnader, lokaler och industri inte kommer att kunna genomföras. Från 2006 behövs därför särskilda medel för finansiering av byggnaders energiprestanda.
Anslag 35:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

Anslaget ska användas till bidrag rörande teknikutveckling och  marknadsintroduktion av storskaliga vindkraftstillämpningar.
Prognos 2005:
90 000
Prognos 2006:
100 000

Förändring:
        0
Förändring:
0

Prognos 2004:


Utfall:
     325



Anvisade medel för 2005 är 99 Mkr. Efter ändring i regleringsbrevet i regeringsbeslut 2005-04-07 har omfördelningen av medel för 35:4 ap.1 strukits. Dessa 56 Mkr blir åter disponibla vilket också är en förutsättning för att myndigheten ska uppfylla sina åtaganden om utbetalningar. Här finns utestående åtaganden om 268 Mkr. Det låga utfallet fram till mars 2005 beror på att medel betalas ut i ett fåtal större poster. Till det havsbaserade projektet Lillgrund i Östersund betalas 50 Mkr ut i april och 10 Mkr i september. För projekt Utgrunden II i Kalmarsund beräknas 20 Mkr betalas ur i september. Anslaget innefattar även utbetalningar till Naturvårdsverkets kunskapsprogram
. Prognoserna för 2006, 2007 och 2008 lämnas till 100 Mkr, 95 Mkr respektive 1,5 Mkr.
Anslag 35:5 Energiforskning

Anslaget består av fyra anslagsposter som STEM disponerar, en post som disponeras av Vinnova samt två anslagsposter som står till regeringens disposition. Anslaget disponeras för stöd till forskning och utveckling inom energiområdet och omfattar insatser som forskning om energisystemet, forskningssamarbete med länderna i Östersjöregionen och etanolproduktion från skogsråvara. Insatserna skiljer sig åt genom att avse olika typer av stödmottagare. Utbetalningarna varierar stort från en månad till en annan p.g.a. utbetalningsmodell och p.g.a. att insatserna till stor del avser högskolor med stor andel försenade projekt. Anslaget är med andra ord svårprognosticerat.

Prognos 2005:
450 000
Prognos 2006:
454 000
Förändring:
           0
Förändring:
0
Prognos 2004:


Utfall:
  64 371
Anvisade medel för 2005 är totalt för anslaget 440 Mkr varav Energimyndigheten disponerar 430 Mkr och anslagssparandet är 118 Mkr.  Prognos för 2005 inklusive de anslagsposter som Energimyndigheten inte disponerar är 479 Mkr. I Energimyndighetens åtagande ingår att från anslag 35:5 Energiforskning ap. 2 basteknologier utbetala bidrag till Formas om högst 11,75 Mkr och till Vetenskapsrådet 40,5 Mkr.
Prognos för 2006, 2007 och 2008 är 454 Mkr, 458 Mkr respektive 458 Mkr. I vårpropositionen har aviserats om att ytterligare medel kommer att tillföras energiforskningen. Likaså har det aviserats om ökande bemyndiganderamar för detta anslag. I denna prognos har vi inte tagit hänsyn till denna avisering. Av kvarstående disponibelt belopp för 2005 om 484 Mkr är 362 Mkr uppbundet i utestående åtagande och 122 Mkr återstår att bevilja. Utestående åtaganden för 2006-2008 uppgår till 115 Mkr.
Anslag 35:6 Energipolitiskt motiverade klimatinsatser 

Anslaget består av tre poster varav Energimyndigheten disponerar två poster och en post står till regeringens disposition. Anslaget disponeras för energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser. Sådana insatser ingår som en viktig del i strategin för minskad klimatpåverkan från energisektorn. Anslaget avser insatser för att förbereda, genomföra, utvärdera och utveckla metoder för s.k. gemensamt genomförande och projekt rörande mekanismen för ren utveckling. Stöd ges även i form av lån till Baltikum och Östeuropa. Åter​betalningar av lån sker till statsbudgetens inkomsttitel. 

Prognos 2005:
32 000
Prognos 2006:
17 500
Förändring:
 -2 000
Förändring:
0

Prognos 2004:


Utfall:
  1 496

Anvisade medel för 2005 är totalt för anslaget 20 Mkr varav Energimyndigheten disponerar 17,5 Mkr och anslagssparande om 17 Mkr. Prognos för 2006, 2007 och 2008 är 17,5 Mkr respektive år. Prognosen justeras ned 2 Mkr för 35:6 ap.1 energipolitiskt motiverade klimatinsatser.
Anslag 35:7 Statlig prisgaranti elcertifikat

Anslaget avser statlig prisgaranti för elcertifikat. Elcertifikatsystemet syftar till att uppnå målet om att öka användningen av förnybar el med 10 TWh till 2010 samtidigt som teknikutveckling stimuleras och kostnaderna hålls nere. För att ge producenterna ett skydd mot alltför långa certifikatpriser ges under en inledande period (2003-2007) ett garantipris för elcertifikaten. Prisgarantin utfaller efter årets slut.
Prognoserna för 2005-2008 bygger på att den statliga prisgarantin inte faller ut och prognoserna lämnas därför till 0 kr.

2. Anslag som är äldreanslag 2005

Anslag 04 35:6 Energiteknikstöd
Anslaget disponeras för stöd till utveckling av ny energiteknik i företag och branscher. Anslaget avser i huvudsak samarbete med näringslivet inom stora samlade utvecklingsprogram och kompetenscentra. Det finns relativt många och förhållandevis stora projekt beviljade under året eller tidigare år som ännu inte utbetalats. Utbetalningarna varierar stort från en månad till en annan p.g.a. utbetalningsmodell och att insatserna till stor del avser industriforsknings- institut/-företag (70 procent) respektive högskolor (30 procent).
Prognos 2005:
60 000
Prognos 2006:
33 000

Förändring:

                0

Förändring:
             0



Utfall:

          8697



Anslagssparandet på anslagspost 1 är 93 Mkr varav utestående åtaganden uppgår till 82 Mkr. Prognos för 2005 och 2006 är för Energimyndigheten 60 Mkr respektive 33 Mkr. Efter ändring i regleringsbrevet enligt regeringsbeslut 2005-04-07 disponeras ej längre anslag 35:6 ap. 2 av Vinnova. Således ingår den inte längre i Energimyndighetens prognos. Ändringen påverkar inte nuvarande prognos eftersom några utbetalningar inte förväntades i tidigare prognos.
Anslag 04 35:7 Introduktion av ny energiteknik

Anslaget avser bidrag för att främja utvecklingen av teknik som baserar sig på förnybara energislag och effektiv energianvändning i industriella processer i försöks- eller fullskaleanläggningar. Anslaget består i huvudsak av samarbete med näringslivet med ett fåtal stora projekt och sammanhängande stöd som sträcker sig över flera budgetår. Utgifterna brukar variera kraftigt under årets månader.

Prognos 2005:
180 000
Prognos 2006:
90 000

Förändring:
0
Förändring:
0
Prognos 2004:


Utfall:
  54 253

Prognos för 2005, 2006 och 2007 är 180 Mkr, 90 Mkr respektive 90 Mkr. Utestående åtaganden uppgår 2005 till 309 Mkr. I anslaget finns ett antal stora projekt som exempelvis projektet med svartlutsförgasning vid Chemrec i Piteå. Utgifterna kan variera över året. I den information som Energimyndigheten har idag finns ingen indikation som medför att prognosen ändras.
Anslag 03 35:9 Skydd för småskalig elproduktion 

Anslaget avser driftstöd till småskalig elproduktion. Stödet ges med 9 öre per kilowattimme el som producerats i en småskalig produktionsanläggning som t.ex. småskaligt vattenkraftverk eller vindkraftverk. Stödet ersattes 2003 av elcertifikatsystemet.

Prognos 2005:
0



Prognos 2004:


Utfall:
0

Under åren 2000-2003 har sammanlagda utgifter för skydd för småskalig elproduktion uppgått till 761 Mkr. Ingående överföringsbelopp om 28 tkr är indraget.
Anslag 02 35:2 Bidrag för att minska elanvändning 

Energimyndigheten disponerar tre anslagsposter av totalt sex poster. Anslaget avser främst bidrag till investeringar i konvertering av elvärme till fjärrvärme eller enskild uppvärmning. Anslagets utbetalningar görs av Boverket som rekvirerar medel från Energi​myndigheten i samma takt som underlag kommer in från berörda länsstyrelser och i slutänden privatpersoner. Svårighet att förutse utbetalningar pga. den långa kedjan mellan bidragsutbetalare och slutlig mottagare bidrar till en relativt hög osäkerhet i prognosen.

Prognos 2005:   
34 000
Prognos 2006:
9 500

Förändring:
-18 000
Förändring:
0
Prognos 2004:


Prel. utfall:
  9 577




Ingående överföringsbelopp är 63 Mkr och utestående åtaganden uppgår till 47 Mkr. Prognos för 2005 och 2006 beräknas till 42 Mkr respektive 9 Mkr. Utbetalningstakten har bromsats upp 2005 gentemot 2004. Med hänsyn till antalet beviljade utbetalningar och tendensen i utbetalningstakten bedömer vi att det är motiverat att sänka prognosen för 2005 från 52 Mkr till 34 Mkr. 
Anslag 02 35:3 Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor 

Anslaget består av tre anslagsposter. Utbetalningar sker i huvudsak inom anslag​spost 1 Biobränslebaserad kraftvärme respektive anslagspost 2 Vind​kraftverk och småskalig vattenkraft. Stödet till Biobränslebaserad kraftvärme är fullt intecknat och insatserna utbetalas under åren 1999-2004. Det rör sig om ett fåtal stora anläggningar med enstaka stora utbetalningar.

Prognos 2005:
 1 000
Prognos 2006:
0
Förändring:
-5 500
Förändring:
0
Prognos 2004:


Utfall:
 0 


Utbetalningar inom anslaget vindkraft och småskalig vattenkraft tidigarelades från 2005 till slutet av 2004. För återstående medel för 2005 finns ännu inga beviljade utbetalningar, vilket medför huvudsakliga delen av anslaget sannolikt inte kommer att verkställas 2005. Prognosen sänks därför till 1 Mkr för 2005.
Anslag 02 35:4 Åtgärder för effektivare energianvändning
Anslaget består sammanlagt av 3 anslagsposter. Anslaget disponeras för åtgärder för en effektivare energianvändning och omfattar teknikupphandling, information, utbildning, samt kommunal energirådgivning. De största utgifterna finns inom kommunal energirådgivning där den huvudsakliga utbetalningen sker under våren. 

Prognos 2005:
0



Prognos 2004:


Utfall:
0

Under åren 1998-2003 har sammanlagda utgifter på anslaget uppgått till 311 Mkr.
Ingående överföringsbelopp om 38 tkr är indraget.
� Energimyndigheten lämnar inte uppgift om utfall eller prognos över de anslag som disponeras av regeringen.


� Se vidare i den särskilda återrapporteringen som bifogas.





_976508734.doc



